**Process log / ”dag bok”**

**Dag1 Måndag**

Gruppen planerar sprinten.

Rikard jobbar med slidern, nästan helt klar med den behöver lite finslip.

Ashkan jobbar med Html strukturen för att ge en mall för oss att jobba i.

Aldijana jobbar med sid innehåll.

Christoffer jobbar med att göra en meny/header.

Marcus jobbar hemifrån med backend.

**Dag2 Tisdag**

Rikard fixar den sista funktionalitet på slidern, skriver sen innehålet för övrigt.

Ashkan gör plats/gmaps sidan och breadcrums.

Aldijana jobbar med schemat och hjälper Christoffer med backlogen.

Christoffer jobbar med backlog.

Marcus hjälper gruppen med att komma igång med git.

Gruppen samlar arbetet med hjälp av git och bygger upp en bra mappstrucktur.

**Dag3 Onsdag**

Gruppen är hemma för jobb med hemtentan.

**Dag4 Torsdag**

Rikard skriver en producktbacklog samt en dagbok, Rikard Jobbar ihop Aldijana med dokumentationen.

Ashkan bröt ner html sidorna i mindre deler för marcus som sedan lagt in dem i php backend, detta så att vi kan jobba med varje del för sig utan att behöva ändra i alla filer hela tiden. Kollat på design idéer

Aldijana Jobbar med dokumentation tillsammans med Rikard.

Christoffer är sjuk.

Marcus …

Gruppen diskuterar tillsammans om en slutgiltig design.